Izvješće o provedbi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031.

za 2024. godinu

Varaždinske Toplice, ožujak 2025.

SADRŽAJ4

1.	Uvod	5

2.	Izvješće o provedbi posebnih ciljeva	8

2.2.	OPĆI CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	18

2.2.1.	Posebni cilj 2. Razvoj funkcionalne i održive turističke regije (PR VŽ) – (Prioritet 1.1. Razvoj turizma)	18

2.2.2.	Posebni cilj 1. Pametan i održiv gospodarski rast (PR VŽ) - (Prioritet 1.2. Razvoj poljoprivredne proizvodnje)	20

2.3.	OPĆI CILJ 2. RAZVOJ OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA	22

2.3.1.	Posebni cilj 9. Unaprjeđenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture te organizacije prometnih sustava (PR VŽ) – (P 2.1. Rekonstrukcija i modernizacija infrastrukture), (P 2.2. Uspostavljanje i razvoj učinkovitog sustava vodnog gospodarstva)	22

2.3.2.	Posebni cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena (PR VŽ) – (P 2.3. Poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije)	25

2.3.3.	Posebni cilj 2. Razvoj funkcionalne i održive turističke regije (PR VŽ) - (P 2.4. Izgradnja i rekonstrukcija turističke infrastrukture)	27

2.4.	OPĆI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	29

2.4.1.	Poseban cilj 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja (PR VŽ)- (Prioritet 3.1. Razvoj i unapređenje odgojno – obrazovne infrastrukture)	29

2.4.2.	Poseban cilj 5. Učinkovito upravljanje razvojem (PR VŽ) - (Prioritet 3.2. Razvoj društvene infrastrukture)	31

3.	Zaključak	40

POPIS TABLICA

Tablica 1. Pregled temeljnih ciljeva i mjera Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. te njihova povezanost sa Posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine	8

Tablica 2. Posebni cilj 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije	18

Tablica 3. Poseban cilj 1. Pametan i održiv gospodarski rast	20

Tablica 4. Poseban cilj 9. Unaprjeđenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture te organizacije prometnih sustava	22

Tablica 5. Poseban cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena	25

Tablica 6. Poseban cilj 2. Razvoj funkcionalne i održive turističke regije	27

Tablica 7. Poseban cilj 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja	29

Tablica 8. Poseban cilj 5. Učinkovito upravljanje razvojem	31

Tablica 9. Poseban cilj 10. Razvoj modernog zdravstvenog sustava i promicanje zdravog života	33

Tablica 10. Poseban cilj 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja - kultura dostupna svima	35

Tablica 11. Poseban cilj 12. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, mlade i obitelj	37

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Prikaz početne, ciljane i ostvarene vrijednosti provedbe projekata	39

POPIS KRATICA

| PUR | Plan ukupnog razvoja |
| --- | --- |
| JLS | Jedinica lokalne samouprave |
| EU | Europska unija |
| MRRFEU | Ministarstvo Regionalnoga Razvoja i Fondova Europske Unije |
| NRS | Nacionalna razvojna strategija |
| RH | Republika Hrvatska |
| VŽ | Varaždinska županija |
| PR VŽ | Plan razvoja Varaždinske županije |
| NN | Narodne novine |
| SC | Strateški cilj |
| RS | Razvojni smjer |

- Uvod

Plan ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. temeljni je strateški dokument zasnovan na razvojnoj viziji, relevantnoj analizi ključnih izazova i razvojnih potencijala, jasno definiranim strateškim ciljevima te akcijskim planom za koherentno djelovanje u etapama koji su ciljano usmjereni sa svrhom postizanja željenog učinka.

Izrađen je u skladu s općim smjernicama regionalnog razvoja Republike Hrvatske te predstavlja temeljnu podlogu za prijavu na natječaje pojedinih Ministarstava, odnosno korištenje fondova Europske unije.

Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica je 24. srpnja 2023. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana ukupnog  razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine.

Izvješće o provedbi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica je izvješće o napretku i provedbi posebnih ciljeva, mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanje rezultata koje Općina u suradnji s nadležnim regionalnim koordinatorom izrađuje sukladno Uputama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i javno ga objavljuje.

Zakonom o sastavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17 i 151/22), Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23) i Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja o od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 44/23) uvedena je obveza izrade i donošenja Izvješća o provedbi akata strateškog planiranja kako od nacionalnog značaja, tako i od značaja za jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave).

U skladu s odredbama Zakona:

- tijelo zaduženo za izradu plana razvoja jedinice lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora, jednom godišnje, regionalnog koordinatora.

U skladu s odredbama Uredbe:

- planovi razvoja obavezno sadrže poglavlja sa posebnim ciljevima, pokazateljima ishoda (iz Biblioteke pokazatelja) s početnim i ciljnim vrijednostima pokazatelja te opisom okvira za praćenje i vrednovanje provedbe.

U skladu s odredbama Pravilnika:

- godišnje izvješće o provedbi plana razvoja JLS je izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarenju pokazatelja ishoda plana razvoja JLS, koje tijelo zaduženo za izradu plana razvoja podnosi Predstavničkom tijelu JLS i regionalnom koordinatoru jednom godišnje,

- tijelo zaduženo za izradu plana razvoja JLS dostavlja regionalnom koordinatoru godišnje izvješće za prethodnu godinu u roku od 8 dana po usvajanju Predstavničkog tijela,

- obveznici izrade godišnje izvješće o provedbi planova razvoja JLP(R)S izrađuju u skladu s uputama koje donosi Koordinacijsko tijelo,

- rok za podnošenje izvješća o provedbi plana razvoja JLS za prethodnu godinu provedbe je 31. ožujka tekuće godine.

Godišnje izvješće o provedbi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica odnosi se na prethodnu kalendarsku i fiskalnu godinu, odnosno na aktivnosti, projekte i programa provedene tijekom 2024. godine.

Godišnje izvješće o provedbi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od:

- tekstualnog dijela koji se izrađuje u dokumentu programa Word i

- tabličnog pregleda, koji se izrađuje u radnoj knjizi programa Excel i prilaže uz tekstualni dio izvješća.

U sklopu Plana ukupnog razvoja, pokazatelji ishoda služe kao mjera za ostvarenje općih, odnosno posebnih ciljeva. Kako bi mjere mogle biti provedene, potrebno je uvažiti i brojne gospodarske, društvene, političke i druge okolnosti koje se svakodnevno događaju. U obzir se trebaju uzeti i događaji koji su prethodili razdoblju koje se analizira kao što su prirodne nepogode koje su zahvatile područje županije i općine.

Razvoj Grada Varaždinskih Toplica potiče se kroz provedbu značajnih infrastrukturnih projekata, revitalizaciju poljoprivrede, razvoj zdravstvenog i kulturnog turizma te putem kreiranja povoljnih uvjeta za privlačenje investitora što predstavlja izrazito bitan faktor gospodarskog razvoja.

U Godišnjem izvješću obuhvaćeni su podaci o ulaganjima Grada od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Izvješće je izrađeno na temelju prikupljenih podataka iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica i podataka ustupljenih od službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica.

- Izvješće o provedbi posebnih ciljeva

  - Povezanost temeljnih ciljeva i mjera Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine s Posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Grad Varaždinske Toplice sastavni je dio nacionalnog prostora Republike Hrvatske i Varaždinske županije te stoga i strateški razvojni planovi Grada trebaju predstavljati integralni dio razvojnih planova višeg reda, dakle, županijskog i nacionalnih planova.

Plan ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine sadrži 3 opća strateška razvojna cilja koji su usklađeni s Planom razvoja Varaždinske županije 2021.-2027. što je prikazano u tablici broj 1.

Tablica 1. Pregled temeljnih ciljeva i mjera Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. te njihova povezanost sa Posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

| STRATEŠKI CILJ NRS-a 2030. | STRATEŠKI/OPĆI CILJ PLANA UKUPNOG RAZVOJA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA OD 2021.- 2031. | POSEBNI CILJEVI PLANA RAZVOJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 2021.-2027. | MJERE PLANA UKUPNOG RAZVOJA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA RAZDOBLJE DO 2021.-2031. | MJERE PLANA RAZVOJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 2021.-2027. | PROJEKTI | PROVEDBENI PROGRAM | IZVRŠENJE PRORAČUNA 2024.(EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | OPĆI CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | POSEBNI CILJ 2: RAZVOJ FUNKCIONALNE I ODRŽIVE TURISTIČKE REGIJE | M 1.1.1. Potpora razvoju turističkih usluga i proizvoda | Mjera 2.4. Jačanje turističke prepoznatljivosti | 1.1.1.1. Razvoj outdoor turističke ponude Grada Varaždinskih Toplica | A200101 Razvoj outdoor turističke ponude Grada Varaždinskih Toplica | 4.337,50 |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.2. Sufinanciranje infrastrukturnih i drugih projekata Turističke zajednice | A201701 Sufinanciranje infrastrukturnih i drugih projekata Turističke zajednice | 160.000,00 |
|  |  | POSEBNI CILJ 1: PAMETAN I ODRŽIV GOSPODARSKI RAST | M 1.2.1. Unapređenje razvoja različitih oblika poljoprivredne proizvodnje | Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva i obrta | 1.2.1.1. Subvencije poljoprivrednicima i potpora razvoja | A200501 Subvencije poljoprivrednicima i potpora razvoja | 12.219,57 |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | OPĆI CILJ 2. RAZVOJ OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA | POSEBNI CILJ 9: UNAPRJEĐENJE OSNOVNE REGIONALNE I LOKALNE INFRASTRUKTURE TE ORGANIZACIJE PROMETNIH SUSTAVA | M 2.1.1. Unapređenje mreže prometne infrastrukture | Mjera 9.1. Razvoj moderne prometne infrastrukture | 2.1.1.1. Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji | K200321 Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.2. Izgradnja i rekonstrukcija cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina | K200301 Izgradnja i rekonstrukcija cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina | 233.545,36 |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.3. Uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždinskih Toplica | 2.1.1.3. Uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždinskih Toplica nema | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.4. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC Cvjetna ulica i NC Hrastovec-Petkovec | 2.1.1.4. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC Cvjetna ulica i NC Hrastovec-Petkovec | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.5. Sanacija perivojnih stepenica kod Duge ulice do Ulice nad zidom u Varaždinskim Toplicama | 2.1.1.5. Sanacija perivojnih stepenica kod Duge ulice do Ulice nad zidom u Varaždinskim Toplicama | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2.1.1.6. Modernizacija parkirališta kod groblja u Varaždinskim Toplicama | - | 0,00 |
|  |  |  | M 2.2.1. Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje | Mjera 9.4. Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture | 2.2.1.1. Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinskih Toplica | K202003 Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinskih Toplica | 6.274,03 |
|  |  |  |  |  | 2.2.1.2. Vodo-istražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama | - | 524,09 |
|  |  |  |  |  | 2.2.1.3. Izrada tehničke dokumentacije za geotermalni razvoj Grada Varaždinskih Toplica | K202007 GEOWA – AI (Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije) | 0,00 |
|  |  | POSEBNI CILJ 7. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA TE SMANJENJE UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA | M 2.3.1. Unapređenje energetske infrastrukture i iskorištavanje prirodnih izvora energije | Mjera 7.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE | 2.3.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija i proširenje javne rasvjete | K200304 Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete | 1.875,00 |
|  |  |  |  |  | 2.3.1.2. Izgradnja javne rasvjete u ulici Braće Radić u Varaždinskim Toplicama | - | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2.3.1.3. Modernizacija javne rasvjete naselja Vrtlinovec i Tuhovec | - | 0,00 |
|  |  | POSEBNI CILJ 2. RAZVOJ FUNKCIONALNE I ODRŽIVE TURISTIČKE REGIJE | M 2.4.1. Unaprjeđenje turističke ponude i turističke infrastrukture | Mjera 2.1. Unaprjeđenje turističke infrastrukture | 2.4.1.1. Kameni zid i stijenska temeljna podloga kamenog zida oko crkve sv. Duh | - | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2.4.1.2. Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duh | K200902 Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duha | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2.4.1.3. Grad na termalnoj vodi Aqua Iasae - Varaždinske Toplice | K202008 Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2.4.1.4. Sanacijski radovi na zaštiti od vlage Zavičajni muzej | T200704 Sanacijski radovi na zaštiti od vlage | 21.059,00 |
|  |  |  |  |  | 2.4.1.5. Uređenje perivoja Marije Ružičke Strozzi – lapidarij | K200315 Uređenje Lapidarija u Perivoju M.R. Strozzi | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2.4.1.6. Obnova i prezentacija topličkih Prališća | - |  |
|  |  |  |  |  | 2.4.1.7. Uređenje turističkog izletišta uz Toplički vodopad | - |  |
|  |  |  |  |  | 2.4.1.8. Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni kamp na rijeci Bednji | - |  |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | OPĆI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | POSEBNI CILJ 4. UNAPRJEĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 3.1.Razvoj i unapređenje odgojno – obrazovne infrastrukture | MJERA 4.2. Unaprjeđenje i modernizacija infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova te povećanje razine digitalne zrelosti | 3.1.1.1. Izgradnja dječjeg igrališta – Vrbice | K200305 Izgradnja dječjeg igrališta u V.T (Vrbice) | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3.1.1.2. Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | K201101 Projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtićima | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3.1.1.3. Dječji vrtić u Smart kvartu | K202004 Dječji vrtić u Smart kvartu | 66.255,00 |
|  |  |  |  |  | 3.1.1.4. Dječje jaslice rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena gospodarske građevine | K202001 Dječje jaslice – rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena gospodarske građevine | 0,00 |
|  |  | POSEBNI CILJ 5. UČINKOVITO UPRAVLJANJE RAZVOJEM | M 3.2.1. Unapređenje društvene infrastrukture i poticanje zdravijeg načina života | MJERA 5.3. Prostorno planiranje i upravljanje prostorom | 3.2.1.1. Rekonstrukcija „Trivijalne škole“ | K202006 Rekonstrukcija „Trivijalne škole | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 3.2.1.2. Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada | K202002 Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada | 157.772,01 |
|  |  | POSEBNI CILJ 10. RAZVOJ MODERNOG ZDRAVSTVENOG SUSTAVA I PROMICANJE ZDRAVOG ŽIVOTA |  | MJERA 10.4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava sporta i sportskih djelatnosti | 3.2.1.3. Rekreacijski park u Tuhovcu | K200316 Rekreacijski park Tuhovec | 5.539,81 |
|  |  |  |  |  | 3.2.1.4. Izgradnja fitness parka u Varaždinskim Toplicama | K200306 Izgradnja fitness parka u Varaždinskim Toplicama | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3.2.1.5. Izgradnja pomoćnog nogometnog terena | - | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3.2.1.6. Ulaganje u sportske objekte i površine | - | 65.371,89 |
|  |  | POSEBNI CILJ 3. RAZVOJ I POVEĆANJE DOSTUPNOSTI KULTURE I KULTURNO-UMJETNIČKIH SADRŽAJA - KULTURA DOSTUPNA SVIMA |  | MJERA 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara | 3.2.1.7. Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi | K200314 Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi | 0,00 |
|  |  | POSEBNI CILJ 12. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, MLADE I OBITELJ | M 3.3.1. Ulaganje u mjere demografske obnove | MJERA 12.3. Osiguranje sustavne potpore djeci, obitelji i mladima | 3.3.1.1. Izrada projektne dokumentacije za uređenje novog stambenog kvarta | - |  |
|  |  |  |  |  | 3.3.1.2. Izgradnja stambenog naselja SMART KVART | K201603 Stambeno naselje – SMART KVART | 163.978,33 |
|  |  |  |  |  | 3.3.1.3. Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata | T201406 Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata | 1.262,60 |

  - OPĆI CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

    - Posebni cilj 2. Razvoj funkcionalne i održive turističke regije (PR VŽ) – (Prioritet 1.1. Razvoj turizma)

Tablica 2. Posebni cilj 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.8.24 Prosječni boravak turista (u danima) | 3 | 7 | 4 |

Ovim ciljem velika pozornost usmjerena je na izradu kvalitetnog strateškog okvira za turistički razvoj, što podrazumijeva optimalnu iskorištenost okolišnih resursa, očuvanje društveno-kulturne autentičnosti zajednice i razvoj turizma kao djelatnosti koja dugoročno stvara društvene i ekonomske koristi za Grad  i njezine stanovnike.

U okviru općeg (strateškog) cilja 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva  u Planu ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine definirana su dva prioritetna područja – 1.1. Razvoj turizma i 1.2. Razvoj poljoprivredne proizvodnje.

2.2.1.1. Provedba strateških projekata posebnog cilja 2. Razvoj funkcionalne, održive i turističke regije –(PR VŽ) - (Prioritet 1.1.Razvoj turizma)

Planom ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine planirano je sufinanciranje infrastrukturnih i drugih projekata Turističke zajednice. Tijekom 2024. godine Grad je ulagao u projekt ITU – Interpretacija i prezentacija tradicijske kulture „Topličkog kraja“ i obnova šuta i prališća u Varaždinskim Toplicama, kojim se planira obnova samih postojećih Prališta te njihova prezentacija u svrhu proširenja turističke ponude i očuvanja kulturnog dobra.

Prioritetom 1.1. Razvoj turizma planirano je povećanje turističkog sadržaja i izvan sezone, te kako bi se turizam koji je većinom vezan za zdravstvene usluge proširio i na druge grane, potiče se rad Turističke zajednice radi povećanja turističke ponude te organizacije raznih manifestacija i događanja.

Projekti planirani u ovom prioritetu su:

- Razvoj outdoor turističke ponude Grada Varaždinskih Toplica,

- Sufinanciranje infrastrukturnih i drugih projekata Turističke zajednice.

Ukupna vrijednost provedbe mjere tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi 58.966,84 eura. U 2024. godini provodio se projekt Razvoj outdoor turističke ponude Grada Varaždinskih Toplica za koji je utrošeno 4.337,50 eura, projekt Interpretacija i prezentacija tradicijske kulture „Topličkog kraja“ i obnova šuta i prališća u Varaždinskim Toplicama za koji je utrošeno 3.250,00 eura, dok se za sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ utrošeno je 160.000,00 eura

Doprinos ostvarenju navedenog cilja planiran je putem sljedećih mjera:

- Mjera 2.4. Jačanje turističke prepoznatljivosti (PR VŽ) - (1.1.1.1. Razvoj outdoor turističke ponude Grada Varaždinskih Toplica i 1.1.1.2. Sufinanciranje infrastrukturnih i drugih projekata Turističke zajednice)

Mjera uključuje provedbu aktivnosti i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju povećanja turističke ponude, te općenito razvoja turizma na području Grada.

Programi i aktivnosti u proračunu kojima se doprinosi ostvarenju posebnog cilja:

Program 2017 Poticanje razvoja turizma

- A201702 Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ

Program 2018 Razvoj zajednice

- K201802 ITU – Outdoor turističke ponude Grada Varaždinskih Toplica

- K201803 ITU – Interpretacija i prezentacija tradicijske kulture „Topličkog kraja“ i obnova šuta i prališća u Varaždinskim Toplicama

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 167.587,50 EUR.

    - Posebni cilj 1. Pametan i održiv gospodarski rast (PR VŽ) - (Prioritet 1.2. Razvoj poljoprivredne proizvodnje)

Tablica 3. Poseban cilj 1. Pametan i održiv gospodarski rast

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.12.60 Razvoj broja novih poljoprivrednika | 7 | 15 | 247 |

Rezultati provedbe cilja ogledaju se u izradi kvalitetnog strateškog okvira za jačanje konkurentnosti gospodarstva Grada koje će biti temeljeno na principima održivog razvoja. Održivi razvoj temelji se na efikasnom korištenju raspoloživih resursa, kružnom gospodarstvu i primjeni novih tehnologija.

Prioritetom 1.2. Razvoj poljoprivredne proizvodnje planirana je projektna aktivnost „Subvencije poljoprivrednicima i potpora razvoja“ kojom Grad Varaždinske Toplice želi pružiti financijsku potporu svim poljoprivrednicima i obrtnicima na području grada te ostvariti kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju i razvoj.

Ukupna vrijednost provedbe aktivnosti tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi 87.816,84 eura. U 2024. godini za provedbu aktivnosti i isplatu subvencija poljoprivrednicima utrošeno je ukupno 12.219,57 eura.

Doprinos ostvarenju navedenog cilja ostvaren je putem sljedećih mjera:

- Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva i obrta (PR VŽ) – (M 1.2.1. Unapređenje razvoja različitih oblika poljoprivredne proizvodnje)

Mjera uključuju provedbu aktivnosti i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju unaprjeđenja rada poljoprivrednika te ulaganje u porast poljoprivredne proizvodnje.

Programi i aktivnosti kojima se doprinijelo ostvarenju posebnog cilja:

Program 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva

- A200501 Subvencije poljoprivrednicima i potpora razvoja

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 12.219,57 EUR.

  - OPĆI CILJ 2. RAZVOJ OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH ASPEKATA GRADA

    - Posebni cilj 9. Unaprjeđenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture te organizacije prometnih sustava (PR VŽ) – (P 2.1. Rekonstrukcija i modernizacija infrastrukture), (P 2.2. Uspostavljanje i razvoj učinkovitog sustava vodnog gospodarstva)

Tablica 4. Poseban cilj 9. Unaprjeđenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture te organizacije prometnih sustava

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.11.42 Duljina rekonstruiranih cesta, u km | 33,50 | 46,00 | 1.517 |
| OI.02.6.35 Stanovništvo priključeno na javnu vodoopskrbu | 2463 | 2500 | 2500 |

Rezultati provedbe cilja ogledaju se u izgradnji i modernizaciji prometne infrastrukture, te izgradnji sustava vodne infrastrukture kako bi se podigla razina kvalitete života stanovnika.

U okviru općeg (strateškog) cilja 2. Razvoj osnovnih infrastrukturnih aspekata grada u Planu ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine definirano je dva prioritetna područja – „Rekonstrukcija i modernizacija infrastrukture“, „Uspostavljanje i razvoj učinkovitog sustava vodnog gospodarstva“ koji su povezani sa Posebnim ciljem 9: Unaprjeđenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture te organizacije prometnih sustava (PR VŽ).

Prioritet 2.1. Rekonstrukcija i modernizacija infrastrukture, ovim prioritetnim područjem ulaže se u poboljšanje prometne infrastrukture kako bi se podigla razina efikasnosti cestovne i druge prometne infrastrukture grada koja je bitna za budući gospodarski razvoj, te se olakšanje mobilnosti stanovništva.

Projekti koji su planirani u ovom prioritetu su:

- Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji,

- Izgradnja i rekonstrukcija cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina,

- Uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždinskih Toplica,

- Priprema projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC Cvjetna ulica i NC Hrastovec-Petkovec,

- Sanacija perivojnih stepenica kod Duge ulice do Ulice nad zidom u Varaždinskim Toplicama,

- Modernizacija parkirališta kod groblja u Varaždinskim Toplicama.

Ukupna vrijednost projekata unutar ovog prioriteta tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi 2.143.487,39 eura, što predstavlja značajno ulaganje u prometnu infrastrukturu i sigurnost cestovnog prometa. Tijekom 2024. godine za provedbu planiranih aktivnosti utrošeno je 276.180,55 eura, pri čemu su sredstva bila usmjerena na izgradnju i rekonstrukciju cesta i ulica, čime se nastojala poboljšati prometna povezanost i sigurnost. Također se radilo na uređenju nogostupa i pješačkih površina kako bi se omogućilo sigurnije i lakše kretanje pješaka, posebice ranjivih skupina poput djece, starijih osoba i osoba s invaliditetom. Uz to, u sklopu mjera za povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, postavljene su kamere za video nadzor, čime se dodatno unaprijedio sustav kontrole prometa i povećala sigurnost svih sudionika. Ova ulaganja imaju dugoročan cilj poboljšanja prometne infrastrukture, smanjenja rizika od prometnih nesreća te podizanja kvalitete života građana kroz sigurnije i učinkovitije prometno okruženje.

Prioritet 2.2. Uspostavljanje i razvoj učinkovitog sustava vodnog gospodarstva, kroz ovaj prioritet planira se poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Grada.

Projekti planirani u ovom prioritetu su:

- Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinskih Toplica,

- Vodo-istražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama,

- Izrada tehničke dokumentacije za geotermalni razvoj Grada Varaždinskih Toplica.

Ukupna vrijednost projekata u ovom prioritetu tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi 615.501,84 eura. U 2024. godini za provedbu projekata utrošeno je ukupno 524,09 eura i to za projekt Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinskih Toplica iako u Planu ukupnog razvoja nisu bila planirana sredstva za 2024. godinu. Dok su za projekt Vodo-istražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama planirana sredstva u 2024. godini, ali za isti sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju. Sufinancirala se izgradnja vodovodnih mreža te su za to utrošena sredstva u iznosu od 19.750,19 eura.

Doprinos ostvarenju navedenog cilja ostvaren je putem sljedećih mjera:

- Mjera 9.1.Razvoj moderne prometne infrastrukture (PR VŽ) – (M 2.1.1. Unapređenje mreže prometne infrastrukture)

- Mjera 9.4. Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture (M 2.2.1. Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje)

Mjere uključuju provedbu aktivnosti i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju unaprjeđenja prometne i vodne infrastrukture.

Programi i aktivnosti kojima se doprinijelo ostvarenju posebnog cilja:

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- K200301 Izgradnja i rekonstrukcija cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina.

Program 2016 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

- K201604 Postava kamera – video nadzor u cestovnom prometu

- Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža

Program 2020 Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture

- K202003 Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinskih

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 276.704,64 EUR.

    - Posebni cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena (PR VŽ) – (P 2.3. Poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije)

Tablica 5. Poseban cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.16.54 Postotak uličnih svjetala u funkciji | 93% | 98% | 95% |

Ostvarenje cilja planirano je kroz podizanje razine energetske učinkovitosti u cilju smanjenja troškova kao i zaštite okoliša.

U okviru općeg (strateškog) cilja 2. Razvoj osnovnih infrastrukturnih aspekata grada u Planu ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine definirano je jedno prioritetno područje – „Poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije“ koji je povezan sa Posebnim ciljem 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena (PR VŽ).

Ovo prioritetno područje podrazumijeva učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i u kućanstvima. Grad Varaždinske Toplice prepoznao je mjere energetske učinkovitosti kao instrument za postizanje održive opskrbe energijom Grada, ali i za promicanje konkurentnosti gospodarstva.

U ovom prioritetu planirani su projekti:

- Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija i proširenje javne rasvjete,

- Izgradnja javne rasvjete u ulici Braće Radić u Varaždinskim Toplicama,

- Modernizacija javne rasvjete naselja Vrtlinovec i Tuhovec.

Ukupna vrijednost projekata u ovom prioritetu tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi 558.351,59 eura. U 2024. godini za provedbu projekata utrošeno je ukupno 1.875,00 eura za projekt izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije i proširenja javne rasvjete.

Doprinos ostvarenju navedenog cilja ostvaren je putem sljedećih mjera:

- Mjera 7.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE (PR VŽ) – (M 2.3.1. Unapređenje energetske infrastrukture i iskorištavanje prirodnih izvora energije)

Mjera uključuje provedbu aktivnosti i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju unaprjeđenja energetske učinkovitosti.

Programi i aktivnosti kojima se doprinijelo ostvarenju posebnog cilja:

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- K200304 Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 1.875,00 EUR.

    - Posebni cilj 2. Razvoj funkcionalne i održive turističke regije (PR VŽ) - (P 2.4. Izgradnja i rekonstrukcija turističke infrastrukture)

Tablica 6. Poseban cilj 2. Razvoj funkcionalne i održive turističke regije

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.8.50 Indeks turističke razvijenosti JLS | VI | VII | III |

Ostvarenje cilja planirano je kroz izgradnju turističke infrastrukture u svrhu postizanja veće turističke ponude kao i očuvanju kulturne baštine.

U okviru općeg (strateškog) cilja 2. Razvoj osnovnih infrastrukturnih aspekata grada u Planu ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine definirano je jedno prioritetno područje – „Izgradnja i rekonstrukcija turističke infrastrukture“ koji je povezan sa Posebnim ciljem 2. Razvoj funkcionalne i održive turističke regije (PR VŽ).

Ovim prioritetnim područjem planira se razvitak turizma kroz mnoge infrastrukturne projekte u svrhu proširenja turističke ponude kao i očuvanja kulturne baštine.

Projekti planirano u ovom prioritetu su:

- Kameni zid i stijenska temeljna podloga kamenog zida oko crkve sv. Duh,

- Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duh,

- Grad na termalnoj vodi Aqua Iasae - Varaždinske Toplice,

- Sanacijski radovi na zaštiti od vlage Zavičajni muzej,

- Uređenje perivoja Marije Ružičke Strozzi – lapidarij,

- Obnova i prezentacija topličkih Prališća, Uređenje turističkog izletišta uz Toplički vodopad,

- Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni kamp na rijeci Bednji.

Ukupna vrijednost projekata u ovom prioritetu tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi 6.829.974,99 eura. U 2024. godini za provedbu projekata utrošeno je ukupno 56.732,59 eura. Radilo se na obnovi Etno kuće koja je  omiljeno mjesto Topličanaca i brojnih turista, a koja je prošle godine u požaru ostala bez krova i dijelova konstrukcije. Promijenjeni su nagorjeli dijelovi, a pri kraju su radovi na slamnatom krovu. Održan je stručni skup: Termalna voda jučer, danas, sutra/Aquaefest na kojem su predstavljeni projekti u zdravstvenom turizmu i investicijski ciklus u kontinentalne toplice i lječilišta

Tijekom 2024. godine ulagalo se u sanacijske radove na zaštiti od vlage Zavičajnog muzeja koji predstavljaju važan korak u očuvanju kulturne baštine i dugoročnom očuvanju muzejske zbirke. Vlaga i prodor vode predstavljaju jedan od najvećih izazova za povijesne građevine, stoga je cilj ovog projekta osigurati adekvatnu zaštitu objekta, stabilnost građevinske strukture i povoljne uvjete za čuvanje vrijednih eksponata

Doprinos ostvarenju navedenog cilja ostvaren je putem sljedećih mjera:

- Mjera 2.1. Unaprjeđenje turističke infrastrukture (PR VŽ) – (M 2.4.1. Unaprjeđenje turističke ponude i turističke infrastrukture)

Mjera uključuju provedbu aktivnosti i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju Unaprjeđenje turističke ponude i turističke infrastrukture.

Programi i aktivnosti kojima se doprinijelo ostvarenju posebnog cilja:

Program 2007 Proračunski korisnik u kulturi – Zavičajni muzej Varaždinske Toplice

- K200704 Obnova tradicijske kuće  Etno kuća

- T200701 Stručni skup: Termalna voda jučer, danas, sutra/Aquaefest

- T200704 Sanacijski radovi na zaštiti od vlage

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 56.732,59 eura.

  - OPĆI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

    - Poseban cilj 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja (PR VŽ)- (Prioritet 3.1. Razvoj i unapređenje odgojno – obrazovne infrastrukture)

Tablica 7. Poseban cilj 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.2.54 Stopa upisa u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja | 175 | 200 | 177 |

Ostvarenjem ovog cilja velika pozornost usmjerena je na povećanje dostupnosti i kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja. Bitna smjernica je ulaganje u obrazovanje i obrazovnu infrastrukturu, kao i ulaganje u ostalu infrastrukturu namijenjenu razvoju djece.

U okviru općeg (strateškog) cilja 3. Unaprjeđenje kvalitete života u Planu ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine definirana je jedno prioritetno područje – „Razvoj i unapređenje odgojno – obrazovne infrastrukture“ koji je povezan sa Posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja (PR VŽ).

Navedenim prioritetom planirana je izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih odgojnih objekata kako bi se postigli materijalni i prostorni uvjeti za podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja.

Projekti planirani u ovom prioritetu su:

- Izgradnja dječjeg igrališta – Vrbice,

- Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića,

- Dječji vrtić u Smart kvartu,

- Dječje jaslice rekonstrukcija, dogradnja  i prenamjena gospodarske građevine.

Ukupna vrijednost provedbe projekta tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi 1.707.138,59 eura. U 2024. godini utrošeno je 66.255,00 eura za Dječji vrtić u Smart kvartu, iako u Planu razvoja u 2024. godini nisu bila planirana sredstva za ovaj projekt.

Doprinos ostvarenju navedenog cilja planiran je putem sljedećih mjera:

- Mjera 4.2. Unaprjeđenje i modernizacija infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova te povećanje razine digitalne zrelosti (PR VŽ)– (M 3.1.1. Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture)

Mjera uključuje provedbu aktivnosti, programa i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju unaprjeđenja infrastrukturnih uvjeta ali i svih ostalih uvjeta u sustavu odgoja i obrazovanja.

Programi i aktivnosti kojima bi se doprinijelo ostvarenju posebnog cilja:

Program 2020 Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture

- K202004 Dječji vrtić u Smart kvartu

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 66.255,00,00 eura.

    - Poseban cilj 5. Učinkovito upravljanje razvojem (PR VŽ) - (Prioritet 3.2. Razvoj društvene infrastrukture)

Tablica 8. Poseban cilj 5. Učinkovito upravljanje razvojem

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.16.80 Vrijednost izgrađenih poslovnih objekata | 2.195.155,72 | 2.300.000,00 | 2.200.000,00 |

Ovim ciljem pridonosi se u obnovu i rekonstrukciju objekata u vlasništvu Grada, kako bi se postojeći objekti stavili u funkciju ili prenamijenili za druge namjene. Sva imovina u vlasništvu Grada treba biti u dobrom stanju i služiti svrsi.

U okviru općeg (strateškog) cilja 3. Unaprjeđenje kvalitete života u Planu ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine definirano je jedno prioritetno područje – „Razvoj društvene infrastrukture“ koji je povezan sa Posebnim ciljem 5. Učinkovito upravljanje razvojem (PR VŽ).

Navedenim prioritetom planirana su ulaganja u društvenu infrastrukturu na području Grada.

Projekti koji su planirani su:

- Rekonstrukcija „Trivijalne škole“

- Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada.

Ukupna vrijednost provedbe projekta tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi za ovaj posebni cilj iznosio je 318.960,37eura. U 2024. godini utrošena su sredstva za sredstva u iznosu od 157.772,01 za ulaganja u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada.

Doprinos ostvarenju navedenog cilja planiran je putem sljedećih mjera:

- Mjera 5.3. Prostorno planiranje i upravljanje prostorom – (M 3.2.1. Unapređenje društvene infrastrukture i poticanje zdravijeg načina života)

Mjera uključuje provedbu aktivnosti, programa i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju unaprjeđenja infrastrukturnih projekata vezanih za društvenu infrastrukturu.

Programi i aktivnosti kojima bi se doprinijelo ostvarenju posebnog cilja:

Program 2020 Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture

- K202002 Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 157.722,01 eura.

2.4.2.	Poseban cilj 10. Razvoj modernog zdravstvenog sustava i promicanje zdravog života (PR VŽ) - (Prioritet P 3.2. Razvoj društvene infrastrukture)

Tablica 9. Poseban cilj 10. Razvoj modernog zdravstvenog sustava i promicanje zdravog života

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.13.38 Udio udruga koje promiču sport i zdrav način života u ukupnom broju aktivnih udruga u županiji | 10 | 13 | 11 |

Ostvarenjem ovog cilja velika pozornost usmjerena je na povećanje dostupnosti sportskog sadržaja na području Grada za pružanje aktivnog i kvalitetnog života građanima svih uzrasta. Razvoj društvenog aspekta kojim se nastoji podići zdravstveni standard zajednice i podići kvaliteta života svih društvenih skupina.

U okviru općeg (strateškog) cilja 3. Unaprjeđenje kvalitete života u Planu ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine definirano je jedno prioritetno područje – „Razvoj društvene infrastrukture“ koji je povezan sa Posebnim ciljem 10. Razvoj modernog zdravstvenog sustava i promicanje zdravog života (PR VŽ).

Navedenim prioritetom planirana su ulaganja u društvenu infrastrukturu na području Grada.

Projekti koji su planirani su:

- Rekreacijski park u Tuhovcu,

- Izgradnja fitness parka u Varaždinskim Toplicama, I

- Izgradnja pomoćnog nogometnog terena,

- Ulaganje u sportske objekte i površine.

Ukupna vrijednost provedbe projekta tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi za ovaj posebni cilj iznosio je 260.813,40 eura. U 2024. godini utrošena su sredstva u iznosu od 5.539,81 eura za rekreacijski park u Tuhovcu, te 65.371,89 eura za ulaganja u sportske objekte i površine.

Doprinos ostvarenju navedenog cilja planiran je putem sljedećih mjera:

- Mjera 10.4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava sporta i sportskih djelatnosti (PR VŽ) – (M 3.2.1. Unapređenje društvene infrastrukture i poticanje zdravijeg načina života)

Mjera uključuje provedbu aktivnosti, programa i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju unaprjeđenja sportske infrastrukture i sportskih sadržaja.

Programi i aktivnosti kojima bi se doprinijelo ostvarenju posebnog cilja:

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- K200316 Rekreacijski park Tuhovec

Program 2020 Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture

- K200307 Ulaganje u sportske objekte i površine

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 70.911,70 eura.

2.4.2.	Poseban cilj 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja - kultura dostupna svima (PR VŽ) - (P 3.2. Razvoj društvene infrastrukture)

Tablica 10. Poseban cilj 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja - kultura dostupna svima

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.8.47 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju kao udio u ukupnim rashodima | 480.000,00 | 500.000,00 | 373.400,00 |

U okviru navedenog cilja planirano je ulaganje u kulturu i očuvanje kulturne baštine na području grada.

U okviru općeg (strateškog) cilja 3. Unaprjeđenje kvalitete života u Planu ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine definirano je jedno prioritetno područje – „Razvoj društvene infrastrukture“ koji je povezan sa Posebnim ciljem 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja - kultura dostupna svima (PR VŽ).

Navedenim prioritetom planirana su ulaganja u društvenu kulturnu baštinu na području Grada, kroz projekt Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi.

Ukupna vrijednost provedbe projekta tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi za ovaj posebni cilj iznosio je 325.170,88 eura. U 2024. godini nisu utrošena sredstva za ove projekte. Provedba projekta planirana je u razdoblju trajanja Plana ukupnog razvoja..

Doprinos ostvarenju navedenog cilja planiran je putem sljedećih mjera:

- Mjera 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara (PR VŽ) – (M 3.2.1. Unapređenje društvene infrastrukture i poticanje zdravijeg načina života)

Mjera uključuje provedbu aktivnosti, programa i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju očuvanja kulturne baštine.

Programi i aktivnosti kojima bi se doprinijelo ostvarenju posebnog cilja:

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- K200314 Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 0,00 eura.

2.4.2.	Poseban cilj 12. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, mlade i obitelj (PR VŽ) - (Prioritet 3.3. Poticanje demografskog razvoja)

Tablica 11. Poseban cilj 12. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, mlade i obitelj

| Pokazatelj ishoda za posebni cilj: | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI.02.13.25 Broj završenih stanova | 0 | 35 | 0 |

Ovim ciljem želi se poticati rasta stanovništva i zadržavanje mladih obitelji, te olakšavanje života mladih na području Grada kroz razna sufinanciranja i izgradnjom naselja i druge infrastrukture namijenjene stanovanju.

U okviru općeg (strateškog) cilja 3. Unaprjeđenje kvalitete života u Planu ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine definirano je jedno prioritetno područje – „Poticanje demografskog razvoja“ koji je povezan sa Posebnim ciljem 12. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, mlade i obitelj (PR VŽ).

Navedenim prioritetom planirana su ulaganja svrhu postizanja demografske obnove i zadržavanja mladih obitelji na području Grada. U ovom prioritetu planirani su projekti: Izrada projektne dokumentacije za uređenje novog stambenog kvarta, Izgradnja stambenog naselja SMART KVART i Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata

Ukupna vrijednost provedbe projekta tijekom razdoblja trajanja Plana ukupnog razvoja iznosi za ovaj posebni cilj iznosio je 195.630,25 eura. U 2024. godini utrošena su sredstva u iznosu od 165.240,93 eura za Izgradnja stambenog naselja SMART KVART za koji je tijekom 2024. godine položen i kamen temeljac, te za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata.

Doprinos ostvarenju navedenog cilja planiran je putem sljedećih mjera:

- Mjera 12.3. Osiguranje sustavne potpore djeci, obitelji i mladima (PR VŽ) – (M 3.3.1. Ulaganje u mjere demografske obnove)

Mjera uključuje provedbu aktivnosti, programa i projekata od strane jedinice lokalne samouprave koja u svom djelokrugu rada djeluje u cilju poticanja demografije.

Programi i aktivnosti kojima bi se doprinijelo ostvarenju posebnog cilja:

Program 2016 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

- K201603 Stambeno naselje – SMART KVART

Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarne skrbi i drugo

- T201406 Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata

Temeljem prikupljenih podataka, ulaganja u provedbu posebnog cilja iznosila su: 165.240,93 eura.

Grafikon 1. Prikaz početne, ciljane i ostvarene vrijednosti provedbe projekata

- Zaključak

Provedbom Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine Grad Varaždinske Toplice vodio se tim da je ulaganje u razvoj civilnog društva, podizanje kvalitete života, razvoj gospodarskih potencijala i zaštitu okoliša jedno od značajnih ulaganja i pokazatelj napretka Grada.

Za provedbu Plana ukupnog razvoja planirana su znatna financijska sredstva s ciljem ispunjenja vizije razvoja Grada: „Varaždinske Toplice prepoznatljiva su turistička destinacija temeljena na očuvanim prirodnim ljepotama, tradicionalnim vrijednostima povijesne, prirodne i kulturne baštine. Grad s razvijenom komunalnom infrastrukturom te uspješnim gospodarstvom koje će osigurati ugodan život za sve građane.”

Grad Varaždinske Toplice je u 2024. godini realizirao 14 projekata, iako je prvotno bilo planirano 5 projekata za tu godinu. Pojedini projekti su provedeni iako nisu bili predviđeni u Planu razvoja za 2024. godinu, dok se većina aktivnosti nastavila iz prethodnog razdoblja. Neki od projekata i aktivnosti protežu se kroz cijelo trajanje Plana razvoja, uključujući izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina, ulaganje u sustav odvodnje, izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i proširenje javne rasvjete, kao i ulaganja u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada te sportske objekte.

Posebno značajan iskorak u 2024. godini predstavlja započinjanje projekta izgradnje stambenog naselja SMART KVART, koji nije bio predviđen u planu za tu godinu, kao i izgradnja vrtića unutar SMART KVARTA, čime se dodatno doprinosi razvoju urbane infrastrukture i poboljšanju kvalitete života građana.

Kao i dosad, Grad je nastavio s ulaganjima u odgoj i obrazovanje, sport i kulturu, pri čemu su se dodjeljivale potpore i sufinancirala energetska obnova obiteljskih kuća te revitalizacija zaštićenih obiteljskih objekata, čime se doprinosi održivom razvoju i očuvanju kulturne baštine.

U narednom razdoblju nastavit će se realizacija projekata koji nisu provedeni u izvještajnom razdoblju, uz kontinuirane napore kako bi se svi planirani ciljevi ostvarili u okviru važenja Plana ukupnog razvoja.